 **Project Name: Transport Efficiency Manager**

Minuta Meeting n°8

**01/12/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 17:15  **Fine:** 18:30  **Luogo: Teams** | **Primary Facilitator:**  **Timekeeper:** Francesca Moschella  **Minute Taker:** Federica Attianese |
| **Presenti: 2** | **Assenti: 1** |

# 

# Obiettivo: svolgimento degli state chart diagram

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 15 minuti)

# 2. Status *(tempo allocato: 15 minuti)*

# *[sintesi dello status dei task e action items attualmente in corso]*

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Compilazione RAD** | Team NC08 | 06/12/2020 | Open |  |
| **State chart diagram** | Federica Attianese, Francesca Moschella | 01/12/2020 | Closed |  |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **State chart diagram** |  | 01/12/2020 | Elevata | Federica Attianese, Francesca Moschella | Closed | 01/12/2020 | 01/12/2020 |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 15 minuti)*:

* **I[1]: *svolgimento degli state chart diagram***
* **P[1.1]: *svolgere uno state chart diagram sulla generazione di un programma di corse***
  + **+ nessun argomento a favore**
  + – **durante il processo della generazione di un programma di corse, non avviene nessun controllo effettuato dal sistema o cambiamento di stato su un oggetto**
* **R[1]: Gli state chart diagram non coinvolgeranno la generazione di un programma di corse**
* **P[2.1]: *svolgere uno state chart diagram su ogni funzione del programma che include un form***
  + **+ A[2.i]: *su ogni form viene effettuato un controllo di validità***
  + - **A[2.j]: *nessun argomento a sfavore***
* **R[3]: Gli state chart diagram coinvolgeranno ogni form usato nel software**
* **P[3.1]: *uso dei cicli per indicare la mancata validità di un form***
  + **+ A[3.i]: *un ciclo viene ripetuto finché viene soddisfatta una condizione (in questo caso, un form non valido) e quindi rappresenta correttamente il modo in cui il sistema gestisce i form non validi (ripetere la richiesta del form finché non ne viene presentato uno valido)***
  + - **A[3.j]: *nessun argomento a sfavore***
* **R[3]: Gli state chart diagram useranno i cicli**

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 20 minuti):*

**[Review and assign new action items]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **Class diagram** |  |  | Elevata | Team NC08 | Open | 06/12/2020 |  |

**[Meeting critique]**

**5. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *da destinarsi***