 **Project Name: Transport Efficiency Manager**

Minuta Meeting n°9

**04/12/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 09:15  **Fine:** 12:00  **Luogo: Teams** | **Primary Facilitator:** Federica Pica  **Timekeeper:** Francesca Moschella  **Minute Taker:** Federica Attianese |
| **Presenti: 3** | **Assenti: 0** |

# 

# Obiettivo: consultazione con il professor Gravino al fine di verificare la correttezza del RAD, completamento del RAD

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 15 minuti)

# 2. Status *(tempo allocato: 120 minuti)*

# *[sintesi dello status dei task e action items attualmente in corso]*

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Compilazione RAD** | Team NC08 | 06/12/2020 | Open |  |
| **Discussione su sequence diagram e state chart** | Team NC08 | 06/12/2020 | Open |  |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **Correzione sequence diagram** |  | 04/12/2020 | Elevata | Team NC08 | Closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |
| **Numerazione delle pagine del RAD** |  | 04/12/2020 | Elevata | Team NC08 | Closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |
| **Aggiunta del sommario nel RAD** |  | 04/12/2020 | Elevata | Team NC08 | Closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 50 minuti)*:

* **I[1]: *correzione dei sequence diagram***
* **P[1.1]: *rimozione del sequence diagram “inserimento risorse”***
  + **+ gli use case per l’inserimento di ciascun tipo di risorsa sono già presenti**
  + – **nessun punto a sfavore**
* **P[1.2]: *rimozione dell’entità “Repository” dai sequence diagram sull’inserimento dei vari tipi di risorse***
  + **+ *meglio mantenersi lontani dalla fase di implementazione***
  + - ***nessun punto a sfavore***
* **R[1]: i sequence diagram saranno rielaborati per rimuovere quello generico sull’inserimento delle risorse ed escludere la parte sul salvataggio dei dati in una repository**
* **I[2]: *correzione del RAD per corrispondere alle modifiche prima apportate***
* **P[2.1]: *rimozione dello use case generico sull’inserimento delle risorse***
  + **+ lo use case in questione era sbagliato e la sua presenza cozza con le modifiche prima apportate**
  + – **nessun punto a sfavore**

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

**[Review and assign new action items]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **Compilazione SDD** |  |  | Elevata | Team NC08 | Open | 06/12/2020 |  |

**[Meeting critique]**

**5. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *[giorno 05/12/2020 alle ore 16:00 Teams]***